MODTAGEKONTROL

	Sagsnavn: 
	Dato:
	Side 1 af 1

	Navn: Tagkonstruktion
	Krav til materialer findes i Bygningsdelsbeskrivelse



	Produkt: Materialer til tagkonstruktion
	
Kontrolomfang:

	Nr.:
	Kontrol af: 
	Kontrolmetode:

	1.
	Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer.
	Visuelt/optælling

	2.
	Mængde.
	optælling

	3.
	Transportskader.
	Visuelt/billede

	
	Særlige kontroller:
	

	4.
	Fugtindhold på konstruktionstræ -----%
	Visuelt/Billede

	5.
	Styrkekvalitet C-------- 
	Visuelt/Billede

	6.
	Konstruktionstræ uden svamp og blåsplint samt skimmel
	Visuelt/Billede

	7.
	Beslagtype
	Visuelt

	8.
	Skruer mm.
	Visuelt



	
Dato:
	Kontrol-aktivitet nr.:
	Følgeseddel
nr.:
	Evt.
bemærkninger:
	
Billedenr.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Dato:
	KS- ansvarlig:




Ole Henriksen 05–11- 2026


MODTAGE-FOTODOKUMENTATION

	Sagsnavn:
	Dato:
	Side 1 af 1

	Navn: Tagkonstruktion
	



	Foto nr.:
	Beskrivelse:
	Indsat foto:



	
	
	

	
	
	

	
	
	




	Dato:
	KS- ansvarlig:




Ole Henriksen 05–11- 2026



PROCESKONTROL

	Sagsnavn:
	Dato:
	Side 1 af 1

	Navn: Tagkonstruktion
	Krav til udførsel findes i Bygningsdelsbeskrivelse

	Bygningsdel:

	Nr.:
	Kontrol af: udførsel skotrende
	Kontrol- omfang:
	Kontrol- metode:

	1.
	Kontrol af koter/ mål på rem
	Alle remme
	Mål + Billede

	2.
	Renholdelse og oprydning inden rejsning af tagværk
	Arbejdsområde
	Visuel + billede

	3.
	Kontrol af Grat placering ifht. Plantegning på profil.
	Arbejdsområde
	Mål/visuel

	4.
	Kontrol af placering af hovedspær ifht. Plantegning på profil.
	Arbejdsområde
	Mål/visuelt

	5.
	Kontrol af placering af skiftespær ifht. Plantegning på profil.
	Arbejdsområde
	Mål/visuelt

	6.
	Kontrol af hovedmål inkl dimensioner
	Iht. hovedmålstegning
	Mål + billede

	7.
	Kontrol af korrekt fastgørelse
	Alt
	Visuel + evt. billede

	8.
	Kontrol af flugter
	Alt
	Mål + evt. billede

	9.
	
	
	



	
Dato:
	Kontrol-aktivitet nr.:
	Evt.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	bemærkninger:
	Billedenr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Dato:
	KS- ansvarlig:




Ole Henriksen 05–11- 2026

PROCES-FOTODUKUMENTATION

	Sagsnavn:
	Dato:
	Side 1 af 1

	Navn: Tagkonstruktion
	



	Foto nr.:
	Beskrivelse:
	Indsat foto:



	
	
	

	
	
	

	
	
	










	Dato:
	Virksomhedens KS- ansvarlige:






Ole Henriksen 05–11- 2026


SLUTKONTROL

	Sagsnavn:
	Dato:
	Side 1 af 1

	Navn: Opbygning af skotrende
	



	Rum / facade:
	Bemærkninger:
	Udbedret dato / initialer:

	tagkonstruktion
	færdig og rengjort konstruktion
	Billede med dig på 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




KS- ansvarlige:
Dato:

Ole Henriksen 02.09.2021

AFVIGERRAPPORT

	Sagsnavn:
	Dato:
	Side 1 af 1

	Navn:
	


 
	Afvigelse 
	Korrigerende handling 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Accept fra tilsyn:
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